**15 09 22 - Verslag Mechels Ondernemersplatfom Binnenstad**

Aanwezig:

Stad Mechelen – Greet Geypen, Patrick Princen, Alexander Vandersmissen, Barbara Willems, Andy Frans, Anneke Verbelen, Tommy Willems

*Ondernemers: Birgitte Van der Graef, Sophie Vandewalle, Raf Pauwels, Brigitte Buelens, Patrick Van der Waels, Luc Mariën*

|  |
| --- |
|  |

Agenda

* Heraanleg Vesten
* Evaluatie Maanrock vanuit handel & horeca
* Varia

Bespreking

* **Zie presentaties in bijlage**

**Heraanleg binnenstad**

* **Fase 3A**
* 19e start nieuwe fase van boven Brusselpoort tot over Battelsesteenweg
* Fietspad is klaar, groot en dubbelrichting
* De knip start vanaf maandag

**Fase 3B**

* Parkings komen vrij
* Nieuwe lichtendienst in werking, verkeer kan daardoor opgesplitst worden
* Fase 3 is evidenter (op parkings na) dan de vorige en de volgende fase

Sinds vanochtend is er flyering op de Vesten  
Er komen ANPR camera’s ter controle. Vanaf maandag met mobiele wagens tot de palen er zijn. Eerste weken zijn sensibiliserend.

Kruispunt Vijfhoek zou 10/10 open kunnen voor de spits, dit is ader voor binnenstad die weer open gaat. In Fase 5 zal Keizerstraat van circulatie veranderen met grote verandering.

Vraag: hoe loopt de communicatie, moeten we hier in bijsturen? Als er concrete suggesties zijn mogen ze gesignaleerd worden zodat we kort op de bal kunnen spelen.

* De filmpjes van Marcom zijn erg effectief en duidelijk. Kunnen we die filmpjes delen op andere platformen?  
  *We gaan deze delen en ter beschikking stellen van anderen, de filmpjes zijn opgevraagd bij marcom*

De signalisatie is niet altijd heel duidelijk voor de bestemming 🡪 er is een externe partij aangesproken om die signalisatie te bekijken maar vandaag is ze conform de filosofie.

Hoe zit het met de hinderpremie? 🡪 voor de Nieuwe Vesten komt er geen premie, maar als je in aanmerking komt krijg je zelf een brief van VLAO. Ijzerenleen krijgt bijvoorbeeld geen premie, Geitestraat wel.

**Evaluatie Maanrock**

We zijn volop bezig met evaluatie van deze editie omdat we vooruit willen kijken naar editie “23. We kijken bijvoorbeeld naar mobiliteit en communicatie naar handelaars toe.  
Communicatie naar handelaars moet optimaler en we hopen op meer opkomst voor infosessie (waar nu 5 mensen op aanwezig waren.

Feedback:

* Desondanks goede planning waren er toch problemen met versperring die vroeger geplaatst werd. Beter communiceren had dit kunnen voorkomen.
* Poetsdiensten reinigen de straat maar niet de stoep, dus er blijft wel wat liggen
* Vanuit Sjarabang de vraag om de Theatertuin beter aan te duiden, want theatertuin is niet bekend.
* Politie was niet altijd goed op de hoogte, vermoedelijk omdat ze niet van deze regio waren.
* Vip-paketten duidelijk maken.

9/12-8/1 winterprogramma 🡪 MOP 13/10